Documentatie Realisatie

Naam: Luuk Smit

Leerlingnummer: 1171697

Datum: 13-12-2021

Versie: 3.0

Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_Toc100307716)

[Planning&logboek 3](#_Toc100307717)

[Slot 4](#_Toc100307718)

# Inleiding

De inhoud van dit document gaat over de volgorde van het maken/bouwen van de applicatie. Daarbij hoort ook het documenteren van de werkzaamheden die verricht zal worden. Als er nog werkzaamheden zijn niet binnen de tijdsduur af kunnen zijn dan zal ook dit worden gedocumenteerd.

# 

# Planning & logboek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taak** | Datum  Aan gewerkt | **Gelukt** | **Bijna Gelukt** | **Niet gelukt** | **Overige info** |
| React-template kopiëren. En de naam veranderen naar react-calculator. | 08-04-2022 | **X** |  |  |  |
| Assets(images) overzetten vanuit het voorbeeld. | 08-04-2022 | **X** |  |  |  |
| Oude code omzetten naar react versie. | 08-04-2022 |  | **X** |  | Het omzetten van de code koste meer tijd dan gedacht.  Daardoor zijn er een aantal taken niet af/aan begonnen. |
| Keuze menu/knoppen | 10-05-2022 | **X** |  |  |  |
| Dropdown | 08-04-2022 | **X** |  |  |  |
| Multiple choice | 08-04-2022 |  |  | **X** | Deze vorm van vragen zat niet in het voorbeeld en is dus niet in de nieuwe versie te zien. Dit zal wel worden gemaakt in het voorkomen dat het later alsnog zal kunnen worden gebruikt. |
| Vergelijking | 08-04-2022 |  | **X** |  | De logica achter de vergelijking moet nog worden gemaakt. De locatie in de form waar het resultaat te zien zal zijn is er al wel. |
| Scrol slider | 08-04-2022 |  |  | **X** | De scrol slider werkt niet helemaal. Dit kan is niet direct nodig om de standaard applicatie te laten functioneren. |
| .json | 14-04-2022 | **X** |  |  | Het .json bestand is toegevoegd en de gegevens die daar in staan kunnen nu ook worden opgehaald en worden gebruikt. |

# 

# Slot

Alle taken die niet gelukt of af zijn zullen na het testen en tijdens het optimaliseren worden afgemaakt. Zal het toch zo zijn dat het niet allemaal af zal zijn in die tijdsloten. Dan zal er nog worden overlegd wanneer dit zal worden gedaan.